## Slide 1: Stratégie d’essai Workstream 4 Livraison R2
Design des essais
13 novembre 2025

## Slide 2: Les attentes
Comment ca fonctione
Planification des essais et organisation
Comment organisé Kyriba et nos environnements
Décider comment gérer les données

## Slide 3: C’est quoi les niveaux (phase) de test
Essais de composant
Vérifier le développement
Vérifier des config Kyriba
Vérifier les données maitresses
Détection des BUGs fonctionnel sur de petit éléments
(ex: Liste des fondés de pouvoir)
Essais de système (SIT)
Vérifier les modules Kyriba, le fonctionnel du dev
Vérifier les intégrations iA, Kyriba, Banque
Détecter des BUGs de scénarios d’intégration (ex: Paiement DD)
Essais d’acceptation (UAT)
Vérifier le déroulement des processus et des opérations
Détecter des BUGs concernant l’utilisation
(ex: une journée bancaire comme les autres)
Notes: Exemple: Vérification des fonctionnalités métier (ex. création de compte, authentification). Tests de sécurité (contrôle des accès). Tests d’interopérabilité (interaction avec d’autres systèmes).
Exemples : Performance : temps de réponse, charge. Utilisabilité : ergonomie, accessibilité. Compatibilité : navigateurs, OS, appareils. Sécurité : robustesse face aux attaques.
Exemples : Tests boîte blanche : couverture de code, chemins, branches.
Exemples : Test de confirmation : vérifier qu’un défaut corrigé ne réapparaît pas. Test de régression : s’assurer qu’aucune régression n’a été introduite.
Caractéristique : Approche boîte noire, centrée sur le comportement externe
Caractéristique : Mesure des attributs de qualité définis dans les exigences

## Slide 4: Pour SIT R2
Document Huron
On valider le Design Document et le Catalogue fonctionnel
Analyse et Conception
On fait l’analyse fonctionnelle et la conception
Création de scénario de test SIT
SIT Kyriba seule (Huron)
SIT Kyriba + Intégration iA
SIT Banque + Kyriba + iA
On créé les scénarios de test SIT
Préparation des environnements
Modules
Configurations
VS nos requis et nos architectures
Faten (Bancaire) Olivier (Tréso)
Alexandre (TI)
Bun, Amina (BI)
Meriem (Système)

## Slide 5: Scope à haut niveau
Processus
Système et TI
Kyriba : Catalogue fonctionnel
Oracle: AHCS, ARCS, CM, GL
Banque(S)
Système partenaires: OIPA et TANGO
Traiter les paiements DD et DPA
Comptabiliser et concilier les paiements
Gestions des coordonnées bancaires
Opérations bancaires du CSP Bancaire
Gestion des systèmes de paiements
Notes: Processus: Suivant la liste de Amin, Faten / Andréanne / Vincent

## Slide 6: Workflow du projet pour WS4 - R2
Organiser le projet
Architecture détaillée
Faire les analyses d’impact et de risques QA
Présenter la stratégie d’essai à l’équipe
Préparer le plan de test et écrire les essais
Configuration et développement
Exécuter les essais de système
Préparation MEP
Mise en Production
Faire la rencontre de Go Nogo
Désigner le responsable QA
Établir le scope des changements
Préparer les environnements et les données
Exécuter les essais de composants
Amélioration continue (Post-mortem)
Exécuter les tests d’acceptation
Sélectionner les Features qui seront livrées
Fusion des Feature + Smoke test
Préparer les utilisateurs aux tests (Kickoff QA)
Corriger les anomalies (Bug)
Annoncer les environnements nécessaires
Preparer la Release Note et le CHG
Analyse et Conception
Présenter le plan de test à l’équipe
Construire la roadmap en incluant les activités de QA
Mise en production
Surveillance active post-implantation (Hypercare)

## Slide 7: Livrables pour R2
Architecture détaillée
Configuration et développement
Préparation MEP
Mise en Production
Analyse et Conception
Analyse DD, DPA @Alex
Analyse AHCS
Analyse Réconciliation (ARCS)